UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES

GUÍA DEL EQUIPO

| GRUPO 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARNÉ | ROL |
| Santiago Julián Barrera Reyes | 201905884 | 1 — Consolidación, análisis y conclusiones |
| Jemima Solmaira Chavajay | 201801521 | 2 — Pruebas de flujo y portal del cliente |
| Alberto Josué Hernández Armas | 201903553 | 3 — Sitio web e integración (ERP) |
| Brayan Emanuel García | 202300848 | 4 — CRM en el sitio y reportes BI |

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

Caso: RutaMoto  ·  Fase 3

GUATEMALA, 20 DE OCTUBRE DEL 2,026

# Qué pide la Fase 3

Se entrega y se presenta el sábado 24 de octubre de 2026. La fase vale 100 puntos y el enunciado dice que la integración entre el ERP, el CRM y el sitio es «el aspecto más valorado y determinante».

Tabla __. Rúbrica de la Fase 3. Elaboración propia.

| Criterio | Puntos | Qué hay que mostrar |
| --- | --- | --- |
| Sitio e-commerce (punto 16) | 15 | Registro de clientes, carrito, catálogo con 30 o más productos, cotizaciones desde el sitio y facturación |
| Integración ERP/CRM/web | 15 | La venta en línea crea sola el pedido, la factura, el movimiento de inventario y el registro en el CRM |
| Reportes BI (punto 17) | 10 | Inventario: barras por producto, pastel por categoría y tabla de stock bajo. Ventas: líneas por día, semana y mes, y top 5 |
| Conclusiones (punto 19) | 20 | Al menos 3, basadas en los datos del BI y en los KPIs de las fases 1 y 2, con beneficios, limitaciones y mejoras |
| Documentación final | 10 | Informe consolidado con los resultados del BI |
| Entregables | 10 | Sitio, reportes BI y manuales completos |
| Presentación final | 20 | Demostración en vivo de la integración completa |

# Decisiones ya tomadas

•  El sitio es el módulo Comercio electrónico de Odoo 18, en la misma base de la Fase 2. No hay nada que integrar por fuera: sitio, ventas, inventario, facturación y CRM comparten la base, y eso es lo que se defiende como integración.

•  El BI se hace con los informes de Odoo (vistas de gráfico, pivote y tablero), no con Power BI. Son dinámicos (filtros, agrupaciones y cambio de día, semana o mes en vivo) y leen la base al momento, sin exportar nada.

•  Las ventas del 05 al 20 de octubre son una historia simulada de 45 pedidos, cargada con un script. Sin ella, la gráfica por día, semana y mes queda con tres puntos. El informe lo declara así. Las ventas del 21 al 23 de octubre son reales: las hace el grupo en el sitio.

•  Mismos roles que en la Fase 2.

# Reparto

Tabla __. Reparto de la Fase 3. Elaboración propia.

| Rol | Qué hace en Odoo | Manual | Secciones del informe | Video |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 · Alberto | Instala y configura el sitio, publica los 38 productos, configura el registro, el pago de prueba y la factura automática, recibe P00004, carga la historia con el script y saca los respaldos (antes de la historia y al cierre, cuando Jemima avisa) | MU-04 | 5, 6.1, 6.3 y 9 (con el rol 1) | Sitio y configuración |
| 2 · Jemima | Hace los pedidos WEB-01 a WEB-08, WEB-10 y WEB-12 en el sitio (flujos A, C, D y E), valida las entregas, prueba el portal y avisa en el grupo al terminar WEB-12 | MU-05 | 7 y 8 | Compra de punta a punta |
| 4 · Brayan | Formulario del sitio → lead → cotización → portal (WEB-09 y WEB-11, flujo B), valida esas dos entregas, y los reportes BI con su tablero después del aviso de WEB-12 | MU-06 | 6.2 y 10 | CRM en el sitio y BI |
| 1 · Santiago | No toca Odoo: plan de ventas, informe, análisis de KPIs, objetivos SMART, escalabilidad, conclusiones, presentación, PDF y ZIP | — | 1–4, 9, 11–16 | — |

# Calendario

Tabla __. Calendario de la Fase 3. Elaboración propia.

| Día | Qué pasa |
| --- | --- |
| Mar 20-10 | Reparto. Alberto respalda la base |
| Mié 21-10 (ruta crítica) | Alberto: sitio publicado, pago de prueba, factura automática, P00004 recibida e historia cargada. Sin esto nadie puede comprar |
| Jue 22-10 | Jemima y Brayan: pedidos por el sitio, portal, flujo del CRM. Brayan empieza el BI |
| Vie 23-10 | Últimos pedidos (WEB-10 a WEB-12); Jemima avisa al terminar WEB-12 y Alberto respalda. Después, BI terminado, manuales, videos. Santiago: informe con los números del BI, PDF y ZIP. Ensayo de la demo |
| Sáb 24-10 | Entrega y presentación final en vivo |

# Reglas

•  Respaldos (Alberto): uno antes de correr el script de la historia y otro al cerrar los pedidos por el sitio, cuando Jemima avisa que hizo WEB-12.

•  El script se corre primero con --probar. Si dice PROBLEMAS, no se sigue: se avisa en el grupo.

•  Solo se compran por el sitio los pedidos del plan (hoja 2_Pedidos_sitio del Excel de ventas). Cada compra de más cambia los números del BI y las conclusiones.

•  Capturas mientras se hace el paso, no después.

•  El repo es público: ninguna contraseña en los documentos ni en los commits.

# Configuración del sitio (rol 3, miércoles)

Rutas de Odoo 18 Community sin probar en la instancia. Si la pantalla dice otra cosa, gana la pantalla y se anota en el MU-04.

Tabla __. Lista de configuración del sitio. Elaboración propia.

| # | Qué | Dónde (ruta sugerida) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Respaldo de la base | /web/database/manager › Respaldar |
| 2 | Instalar Comercio electrónico (instala Sitio web; con CRM ya instalado se agrega solo el formulario que crea leads) | Aplicaciones › buscar «Comercio electrónico» › Activar |
| 3 | Márgenes en ventas (para el reporte de ganancias) | Ventas › Configuración › Ajustes › Márgenes |
| 4 | Registro libre de clientes | Sitio web › Configuración › Ajustes › Cuentas de cliente: Registro gratuito |
| 5 | Proveedor de pago de prueba | Facturación › Configuración › Proveedores de pago › Demo (o Transferencia bancaria) › Modo de prueba › Publicar |
| 6 | Factura automática al pagar | Sitio web › Configuración › Ajustes › Facturación automática |
| 7 | Categorías del sitio (las 6) y asignarlas | Sitio web › Configuración › Categorías de eCommerce |
| 8 | Publicar los 38 productos | Sitio web › eCommerce › Productos › Publicado |
| 9 | No vender sin existencia (para el flujo D) | Ficha del producto › pestaña Ventas › desmarcar «Vender fuera de stock», o el ajuste equivalente del sitio |
| 10 | Tarifa Talleres B2B visible para los talleres | Ventas › Productos › Listas de precios › Talleres B2B: sin restricción de sitio web |
| 11 | Recibir P00004 (LLA-002 × 16) | Compras › P00004 › Recibir productos › Validar |
| 12 | Cargar la historia | Script cargar_historial_ventas.py: primero --probar |
| 13 | Pasar al grupo la URL del túnel | 13_tunel.ps1 |

# Archivos

Tabla __. Archivos de la Fase 3. Elaboración propia.

| Archivo | Para qué |
| --- | --- |
| 3_Archivos_Datos/RutaMoto_ventas_Fase3.xlsx | El plan: historia, pedidos por el sitio, flujos y cuadre |
| 3_Archivos_Datos/historial_ventas_fase3.json | Lo que lee el script (no se edita a mano) |
| _Referencia/scripts_instancia/cargar_historial_ventas.py | Carga la historia en la instancia |
| 1_Informe/informe_fase3_PLANTILLA.docx | El informe, con la franja de cada rol |
| 2_Manuales_Usuario/MU-04, MU-05 y MU-06 | Un manual por rol, con cada paso y su captura |
| 4_Videos/guion_videos_fase3.md | Guion de los tres videos y orden de la demo |