UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES

INFORME DE AVANCE

INFORME DE AVANCE

| GRUPO 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARNÉ | ROL |
| Santiago Julián Barrera Reyes | 201905884 | 1 — Consolidación y datos maestros |
| Jemima Solmaira Chavajay | 201801521 | 2 — Carga manual, cotizaciones y medición |
| Alberto Josué Hernández Armas | 201903553 | 3 — Carga masiva y compras (ERP) |
| Brayan Emanuel García | 202300848 | 4 — CRM: correo, campañas y pipeline |

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

Caso: RutaMoto  ·  Fase 2

GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

1.	Introducción	7

2.	Objetivos de la fase	8

2.1.	Objetivo general	8

2.2.	Objetivos específicos	8

3.	Alcance de la fase	8

4.	Seguimiento de la Fase 1	9

4.1.	Avance contra el cronograma	9

4.2.	Correcciones a la Fase 1	10

5.	Ambiente de trabajo de la fase	10

5.1.	Servidor de correo saliente	11

6.	Carga de productos, clientes y proveedores	12

6.1.	Archivo de datos maestros	12

6.2.	Importación masiva	12

6.3.	Carga manual	13

6.4.	Validación en el sistema	13

7.	Administración en almacén y compras a proveedores	14

7.1.	Productos adicionales creados desde el sistema	14

7.2.	Ciclo de compras: de la requisición a la recepción	14

7.3.	Verificación del movimiento en inventario	15

8.	Proceso de cotización a clientes	16

8.1.	Configuración del flujo	16

8.2.	Cotizaciones generadas	16

8.3.	De la cotización al pedido y a la venta	17

9.	Informe de inventario	17

9.1.	Existencias actuales	17

9.2.	Órdenes pendientes de proveedores	18

9.3.	Alertas de stock bajo	18

10.	Plantillas de correo electrónico	18

11.	Campaña publicitaria en el CRM	19

12.	Tablero de clientes: pipeline de ventas	20

13.	Medición de logros y resultados de la fase	21

13.1.	Indicadores del proceso	21

13.2.	Validación del flujo de punta a punta	21

14.	Conclusiones	22

15.	Bibliografía	22

16.	Anexos	23

Asignación de roles de la Fase 2

Estas tres primeras páginas son de trabajo y se BORRAN antes de exportar el PDF. Todo lo gris y en cursiva, también.

| Rol | Integrante | Qué hace en la Fase 2 | Bloque de la rúbrica que responde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Santiago Julián Barrera Reyes | Prepara el Excel de datos maestros, escribe las secciones de marco (1 a 4, 14 a 16), arma el PDF y el ZIP | Cumplimiento de entregables (10) y coherencia de la documentación técnica (10) |
| 2 | Jemima Solmaira Chavajay | Carga manual (12.1), cotización a clientes (12.3), informe de inventario (12.4) y medición de logros | Carga, parte manual (de 30) · Cotizaciones (de 15) · Medición (5) |
| 3 | Alberto Josué Hernández Armas | Administra la instancia de Odoo, carga masiva desde el Excel (12.1) y ciclo completo de compras (12.2) | Carga, parte masiva (de 30) · Compras (de 15) |
| 4 | Brayan Emanuel García | Servidor de correo, plantillas de correo (13), campaña segmentada (14) y pipeline de ventas (15) | Envío de correos desde CRM (10) |

La presentación técnica (20 puntos) es una demostración en vivo y es de los cuatro: cada quien demuestra lo que configuró, y cualquiera puede recibir preguntas de cualquier parte.

Cómo se usa esta plantilla

- La franja gris bajo cada título dice de quién es la sección. Solo escribís en las tuyas.

- El paso a paso con capturas NO va aquí: va en el manual de usuario de tu rol (carpeta 2_Manuales_Usuario). Aquí va el resumen de lo que se hizo, la tabla de validación con el resultado obtenido y una o dos capturas clave.

- Las tablas de validación ya traen la columna «Resultado esperado» llena con los números del Excel. Vos llenás «Resultado obtenido» con lo que muestra Odoo. Si no coincide, se escribe lo que salió y por qué: un descuadre explicado vale más que un número maquillado.

- Los números vienen del Excel de datos maestros y de la hoja «Cuadre». No se cambian por cuenta propia.

- Cada figura y cada tabla lleva pie numerado. Los «__» se reemplazan por el número al final (rol 1).

- El informe se entrega en PDF. Este archivo es donde se trabaja.

Lo que se entrega el 3 de octubre

| # | Entregable | Formato | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Este informe de avance | PDF | Rol 1 arma; escriben los cuatro |
| 2 | Manuales de usuario con capturas: MU-00 a MU-03 | PDF (uno solo, unido por el rol 1) | Cada rol el suyo |
| 3 | Archivos de datos: el Excel de la carga masiva | XLSX | Rol 1 |
| 4 | Videos demostrativos de la cadena de suministros y de la campaña del CRM | Enlaces de Google Drive | Roles 2, 3 y 4 |
| 5 | Todo lo anterior comprimido | ZIP | Rol 1 |
| 6 | Presentación técnica: demostración en vivo | Exposición | Los cuatro |

Premisa de la Fase 2: los números que tienen que cuadrar

Esta página tampoco se entrega. Es la referencia común: si una sección contradice algo de aquí, la que está mal es la sección.

| Dato | Valor | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| Productos del catálogo base | 36 (30 por importación + 6 a mano) | Anexo A de la Fase 1. Los 6 manuales son la categoría Accesorios y equipaje completa |
| Productos adicionales (12.2) | 2: LUB-007 y ELE-007, con existencia cero | Los crea el rol 3 desde el sistema; su existencia entra por una orden de compra |
| SKU activos al cierre | 38 | 36 + 2 |
| Proveedores | 6 (5 por importación + 1 a mano) | Los seis del caso, con sus condiciones de pago |
| Clientes | 40 (35 por importación + 5 a mano) | Cuatro segmentos: repartidor, particular, taller, entusiasta |
| Inventario inicial al costo | Q 45,000.00 | Igual al rubro «Inventario inicial» del presupuesto de la Fase 1 |
| Productos bajo el mínimo al terminar la carga | 4: LUB-004, FRE-001, ELE-002 y LLA-002 | Diseñado así a propósito: son los que disparan las alertas y las compras |
| Quiebre de stock al terminar la carga | 1 de 36 = 2.8 % (LLA-002) | KPI 5 de la Fase 1, meta ≤ 5 % |

Plan de compras de la 12.2 (rol 3). Las compras 4 y 5 quedan abiertas a propósito: son las «órdenes pendientes de proveedores» que pide la 12.4.

| Documento | Proveedor | Productos | Estado al entregar |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra 1 | Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A. | FRE-001 × 44 | Recibida completa |
| Compra 2 | Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A. | LUB-004 × 72 · LUB-007 × 24 | Recibida completa |
| Compra 3 | Grupo Eléctrico Moto GT | ELE-007 × 30 | Recibida completa |
| Compra 4 | Distribuidora Llantera del Sur | LLA-002 × 16 | Confirmada, pendiente de recepción |
| Compra 5 | Grupo Eléctrico Moto GT | ELE-002 × 88 | Solicitud de cotización enviada, sin confirmar |

Plan de cotizaciones de la 12.3 (rol 2). Las cantidades están elegidas para que ninguna venta deje un producto en cero y rompa el KPI de quiebre.

| Documento | Cliente | Productos | Estado al entregar |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotización 1 | Servicio Técnico El Pistón (taller) | FRE-004 × 4 · LUB-001 × 6, con tarifa de talleres | Confirmada, entregada y facturada |
| Cotización 2 | MotoClínica Villa Nueva (taller) | LLA-001 × 5 · LLA-006 × 10, con tarifa de talleres | Confirmada y entregada |
| Cotización 3 | Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz (entusiasta) | CAS-003 × 1 · CAS-004 × 1 | Enviada, pendiente de respuesta |
| Cotización 4 | Taller Dos Ruedas Mixco (taller) | FRE-003 × 3 | Cancelada (el cliente no aceptó el precio) |

# Introducción

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

RutaMoto es la tienda en línea de repuestos y accesorios para motocicleta que el Grupo 14 desarrolla con el financiamiento y el acompañamiento de QuetzalDev. El informe de la primera fase documentó su diagnóstico, sus objetivos, el marco de planificación y la selección justificada de las herramientas, y terminó con Odoo 18.0 Community instalado y validado: el ERP y el CRM sobre una misma base de datos PostgreSQL, en contenedores, con la base rutamoto creada y sin datos de demostración.

Este informe corresponde a la segunda de las tres fases. Según la metodología del proyecto, es la fase de configuración, desarrollo de módulos y operación base. Su propósito es que el sistema deje de estar solo instalado y empiece a operar: que tenga cargado el catálogo, los proveedores y los clientes de la empresa, y que sobre esos datos funcionen los procesos que RutaMoto va a ejecutar a diario, como reabastecer el inventario, cotizar a un taller o enviar una campaña a un segmento de clientes.

La carga de datos maestros se hizo de dos maneras, como pide el enunciado. La mayor parte del catálogo se importó desde un archivo de Excel preparado para ese fin, y una categoría completa, con su proveedor y un grupo de clientes, se registró a mano desde los formularios del sistema. Sobre esa base se configuraron el ciclo completo de compras a proveedores, el proceso de cotización a clientes, los reportes de inventario, las plantillas de correo, una campaña segmentada y el tablero de oportunidades del CRM.

Lo que esta fase deja listo es la condición para la siguiente. El sitio de comercio electrónico de la Fase 3 publica los mismos productos, descuenta las mismas existencias y registra a los mismos clientes que aquí se cargaron. Por eso los números de este informe se mantienen iguales a los de la Fase 1: el inventario inicial vale lo mismo que su rubro en el presupuesto, y el indicador de quiebre de stock, que antes era solo una meta, se calcula ahora con datos del sistema.

# Objetivos de la fase

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

## Objetivo general

Dejar el ERP y el CRM de RutaMoto operando con sus datos maestros completos, de manera que los procesos de compra a proveedores, cotización a clientes y campaña de correo se puedan demostrar de principio a fin sobre información real del caso.

## Objetivos específicos

- Cargar en el ERP los 36 productos del catálogo, los 6 proveedores y los 40 clientes de la empresa, combinando la importación masiva desde Excel con el registro manual, y verificar en el sistema que lo cargado coincide con el archivo de origen y que el inventario inicial suma Q 45,000.

- Implementar el ciclo completo de compras, desde la alerta de stock bajo hasta la recepción de la mercadería, y el proceso de cotización a clientes hasta su conversión en pedido, entrega y factura.

- Diseñar dos plantillas de correo con la identidad de la empresa y ejecutar con una de ellas una campaña dirigida a un segmento de clientes, con evidencia de su entrega.

- Definir los indicadores del proceso de esta fase y calcularlos con los datos registrados en el sistema, incluido el quiebre de stock definido en la Fase 1.

# Alcance de la fase

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

Este informe cubre el trabajo realizado entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre de 2026. Dentro de ese alcance quedan la preparación del archivo de datos maestros y su importación, la carga manual, la creación de productos adicionales desde el sistema, el ciclo de compras a proveedores, el proceso de cotización a clientes y el informe de inventario, que corresponden a la cadena de suministros del punto 12 del enunciado. Quedan también las plantillas de correo, la campaña segmentada y el tablero de oportunidades del CRM, que son los puntos 13, 14 y 15. Cada uno se acompaña de su manual de usuario con capturas de pantalla, entregado como documento aparte.

Queda fuera todo lo que corresponde a la Fase 3: el sitio web de comercio electrónico, su integración con el ERP y el CRM, el portal donde el cliente consulta sus pedidos y facturas, y los reportes de inteligencia de negocios. Esos elementos se mencionan aquí únicamente en la medida en que los datos cargados en esta fase son los que después van a utilizar.

Conviene señalar tres límites del trabajo. El primero es que el sistema sigue instalado en un ambiente local, y que el resto del equipo trabajó sobre él mediante un acceso remoto temporal, decisión que se explica en la sección de ambiente de trabajo. El segundo es que los correos de la campaña se entregaron a un servidor de correo de pruebas y no a buzones de clientes reales, porque los clientes del caso son ficticios. El tercero es que las imágenes de los productos son referenciales, porque la fotografía de producto figura en el presupuesto de la empresa, pero no se realizó.

# Seguimiento de la Fase 1

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

## Avance contra el cronograma

La tabla siguiente retoma las actividades que el cronograma de la Fase 1 asignó a esta segunda fase y las contrasta con lo que efectivamente ocurrió. Al repartir el trabajo de la fase, la carga de datos, que el cronograma original asignaba a todo el equipo, se dividió entre la importación masiva y la carga manual. Además, las cotizaciones, el informe de inventario y el tablero de oportunidades se agregaron como actividades propias. Estos cambios responden al detalle de la rúbrica de esta fase, que no se conocía con esa precisión al elaborar el cronograma, y no representan un atraso.

| Actividad | Planificado | Real | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga de productos, clientes y proveedores | 21 al 26 sep |  | Roles 2 y 3 |  |
| Cadena de suministros y ciclo de compras | 25 al 30 sep |  | Rol 3 |  |
| Cotizaciones e informe de inventario | 28 sep al 1 oct |  | Rol 2 |  |
| Plantillas de correo, campaña y pipeline | 28 sep al 2 oct |  | Rol 4 |  |
| Consolidación de la Fase 2 | 1 al 3 oct |  | Rol 1 |  |

Tabla __. Avance de la Fase 2 contra el cronograma. Elaboración propia.

Pendiente para el cierre (rol 1): llenar las columnas Real y Estado con las fechas del chat del grupo y del historial de Odoo. Si alguna actividad se atrasó, agregar una oración con la causa debajo de la tabla.

## Correcciones a la Fase 1

Al revisar los entregables de la primera fase, el equipo encontró que el procedimiento de activación del CRM no documentaba con captura de pantalla todos sus pasos críticos. Como la rúbrica de esta fase vuelve a evaluar los manuales de instalación y configuración, esas capturas se completaron y el manual de instalación se entrega de nuevo, actualizado, como MU-00.

| Observación | Sección afectada | Qué se hizo |
| --- | --- | --- |
| El manual de instalación del CRM no tenía captura en todos los pasos críticos | 10.2 de la Fase 1 | Se completaron las capturas de los pasos 1, 2 y 4 en el MU-00 |

Tabla __. Correcciones aplicadas a la Fase 1. Elaboración propia.

Si llega la calificación de la Fase 1 con observaciones del catedrático o del tutor, se agregan como filas de esta tabla. Si no llega, se borra la fila vacía.

# Ambiente de trabajo de la fase

ROL 3 — Carga masiva y ciclo de compras (ERP)   ·   Responsable: Alberto Josué Hernández Armas

Qué va aquí: cómo trabajaron cuatro personas sobre UNA sola instancia de Odoo. Es una decisión que el catedrático va a preguntar, así que hay que justificarla: una sola base evita que cada quien cargue datos en una copia distinta y que al final no cuadre nada. Explicar el acceso remoto (túnel), los usuarios individuales y los respaldos.

| Elemento | Configuración | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Instancia | La de la Fase 1: contenedores rutamoto-odoo y rutamoto-db, base rutamoto | Un solo origen de verdad para los cuatro |
| Acceso remoto | Ej.: túnel de Cloudflare hacia localhost:8069 (URL temporal *.trycloudflare.com) | Los demás roles trabajan desde su casa sin instalar nada |
| Usuarios | Un usuario interno por integrante, con su nombre | El historial (chatter) de cada registro muestra quién hizo qué: es la evidencia de autoría que pide la evaluación técnica |
| Respaldos | Fecha y hora de cada respaldo, antes y después de la carga | Si una importación sale mal se restaura y se repite |

Tabla __. Ambiente compartido de la Fase 2. Elaboración propia.

| Usuario | Integrante | Permisos |
| --- | --- | --- |
| admin@rutamoto.gt | Rol 3 (administrador) | Administración |
|  | Rol 1 |  |
|  | Rol 2 |  |
|  | Rol 4 |  |

Tabla __. Usuarios de la instancia. Elaboración propia.

## Servidor de correo saliente

ROL 4 — CRM: correo, campañas y pipeline   ·   Responsable: Brayan Emanuel García

Qué va aquí: dónde terminan los correos de la campaña. Sin servidor de correo, Odoo marca la campaña como fallida y la 14 no tiene evidencia. Explicar la opción elegida y por qué: Mailpit (servidor de pruebas en un contenedor, captura todos los correos y los muestra renderizados, sin credenciales) o una cuenta de Gmail del grupo con contraseña de aplicación (llega a buzones reales). Poner la configuración y una captura de la prueba de conexión exitosa.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Servidor elegido |  |
| Host y puerto |  |
| Seguridad / autenticación |  |
| Prueba de conexión |  |

Tabla __. Servidor de correo saliente. Elaboración propia.

[ captura: prueba de conexión exitosa del servidor de correo saliente en Odoo ]

Figura __. Prueba de conexión del servidor de correo saliente. Elaboración propia.

# Carga de productos, clientes y proveedores

30 de los 60 puntos de Conocimientos de la fase están en esta sección. La rúbrica pide tres cosas: la carga masiva, la carga manual y la validación en el sistema. Faltando cualquiera de las tres se cae al nivel «necesita mejorar».

## Archivo de datos maestros

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

Qué va aquí: la estructura del Excel entregado (3_Archivos_Datos/RutaMoto_datos_maestros_Fase2.xlsx) y por qué está armado así: una hoja por modelo de Odoo, en el orden de dependencia, columnas informativas separadas de las importables, y un cuadre contra el presupuesto de la Fase 1.

| Hoja | Contenido | Registros | Qué crea en Odoo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_Productos | Código, nombre, categoría, precio, costo, imagen | 30 | Productos almacenables con su categoría |
| 2_Existencias_iniciales | Cantidad contada por producto y ubicación | 30 | Existencias iniciales (inventario físico) |
| 3_Reglas_reabastecimiento | Mínimo y máximo por producto | 30 | Reglas que disparan las alertas de stock bajo |
| 4_Proveedores | Empresa, correo, teléfono, plazo de pago | 5 | Proveedores con su término de pago |
| 5_Contactos_proveedores | Persona de contacto de cada proveedor | 5 | Contactos hijos del proveedor |
| 6_Productos_por_proveedor | Qué provee cada uno, a qué costo y en cuántos días | 30 | Lista de precios del proveedor en cada producto |
| 7_Clientes | Nombre, correo, teléfono, dirección, segmento | 35 | Clientes con su segmento como etiqueta |

Tabla __. Estructura del archivo de datos maestros. Elaboración propia.

## Importación masiva

ROL 3 — Carga masiva y ciclo de compras (ERP)   ·   Responsable: Alberto Josué Hernández Armas

Qué va aquí: el resumen del procedimiento (el detalle está en el MU-01), las decisiones que tomaste (por qué las categorías se crean antes, por qué se usa «Probar» antes de «Importar», cómo se resolvió el mapeo de columnas) y los errores que salieron con su solución. Una captura clave: la pantalla de importación con el mapeo de columnas y el mensaje de validación sin errores.

[ captura: pantalla de importación de productos con el mapeo de columnas y la prueba sin errores ]

Figura __. Importación masiva de productos: mapeo de columnas y validación. Elaboración propia.

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |

Tabla __. Problemas de la importación masiva. Elaboración propia.

## Carga manual

ROL 2 — Carga manual, cotizaciones, inventario y medición   ·   Responsable: Jemima Solmaira Chavajay

Qué va aquí: qué se cargó a mano y por qué justo eso: la categoría Accesorios y equipaje completa (6 productos), su proveedor AccesoRuta Importaciones y 5 clientes, uno o dos por segmento. Así la carga manual no es una repetición de la masiva sino una parte distinta del catálogo. Una captura clave: el formulario de un producto recién creado, con su categoría, precio, costo y existencia.

[ captura: formulario del producto ACC-001 creado a mano, con categoría, precio, costo y existencia ]

Figura __. Carga manual del producto ACC-001. Elaboración propia.

## Validación en el sistema

ROL 3 — Carga masiva y ciclo de compras (ERP)   ·   Responsable: Alberto Josué Hernández Armas

ROL 2 — Carga manual, cotizaciones, inventario y medición   ·   Responsable: Jemima Solmaira Chavajay

Esta tabla es la que la rúbrica llama «se verifica en sistema». La columna de lo esperado ya viene del Excel; llenen lo que muestra Odoo. Si un número no cuadra, se escribe el que salió y por qué, no se corrige a mano para que cuadre.

| Comprobación | Dónde se mira en Odoo | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos del catálogo base | Inventario › Productos, filtro por categoría | 36 (30 + 6) |  |
| Productos por categoría | Inventario › Productos, agrupar por categoría | 6 en cada una de las 6 categorías |  |
| Inventario valorizado | Inventario › Informes › Valoración de existencias | Q 45,000.00 |  |
| Proveedores | Compras › Proveedores | 6 (5 + 1) |  |
| Clientes por segmento | Contactos, agrupar por etiqueta | Repartidor 13 · Particular 12 · Taller 9 · Entusiasta 6 |  |
| Reglas de reabastecimiento | Inventario › Operaciones › Reabastecimiento | 36 |  |
| Productos bajo el mínimo | Reabastecimiento, filtro «A ordenar» o equivalente | 4 (LUB-004, FRE-001, ELE-002, LLA-002) |  |
| Proveedor sugerido en los productos | Ficha de producto › pestaña Compra | El proveedor de su categoría con su costo |  |

Tabla __. Validación de la carga en el sistema. Elaboración propia.

# Administración en almacén y compras a proveedores

ROL 3 — Carga masiva y ciclo de compras (ERP)   ·   Responsable: Alberto Josué Hernández Armas

15 puntos compartidos con la 12.3. El alcance obligatorio del enunciado pide el ciclo COMPLETO: requisición, solicitud de cotización, orden de compra y recepción. Además, el «Módulo avanzado implementado» es requisito para optar a la calificación: si el ciclo no es demostrable, la nota del proyecto es cero. Detalle paso a paso en el MU-01, capítulos 8 a 12.

## Productos adicionales creados desde el sistema

LUB-007 y ELE-007, creados desde el formulario y no desde el Excel, con existencia cero. Su existencia entra por la orden de compra: así un mismo producto demuestra la creación y el ciclo completo.

| Código | Producto | Precio | Costo | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUB-007 | Lubricante de cadena en aerosol, 400 ml | Q 65 | Q 38 | Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A. |
| ELE-007 | Bombillo LED de stop 1157 | Q 40 | Q 22 | Grupo Eléctrico Moto GT |

Tabla __. Productos adicionales de la 12.2. Elaboración propia.

## Ciclo de compras: de la requisición a la recepción

Explicar cómo se implementó la requisición en Odoo 18 Community, que no tiene un documento llamado así: la requisición nace de la alerta de stock bajo (regla de reabastecimiento) y se convierte en solicitud de cotización al proveedor. Si instalaron Acuerdos de compra (licitación) para comparar dos proveedores, decirlo aquí. Luego la solicitud de cotización se confirma como orden de compra y la mercadería se recibe. Una fila por documento, con su número real de Odoo (P0000x, WH/IN/0000x).

| Etapa | Documento en Odoo | Número | Producto y cantidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisición | Regla de reabastecimiento disparada |  | FRE-001 (6 < mínimo 15) |  |
| Solicitud de cotización | Solicitud de presupuesto | P0000_ | FRE-001 × 44 |  |
| Orden de compra | Pedido de compra confirmado | P0000_ | FRE-001 × 44 |  |
| Recepción | Recepción de mercadería | WH/IN/0000_ | FRE-001 × 44 |  |

Tabla __. Trazabilidad del ciclo de compras (compra 1). Elaboración propia.

| Compra | Proveedor | Productos | Número | Estado esperado | Estado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frenos y Transmisiones de Guatemala | FRE-001 × 44 |  | Recibida |  |
| 2 | Importadora Centroamericana de Repuestos | LUB-004 × 72 · LUB-007 × 24 |  | Recibida |  |
| 3 | Grupo Eléctrico Moto GT | ELE-007 × 30 |  | Recibida |  |
| 4 | Distribuidora Llantera del Sur | LLA-002 × 16 |  | Por recibir |  |
| 5 | Grupo Eléctrico Moto GT | ELE-002 × 88 |  | Solicitud enviada |  |

Tabla __. Compras registradas en la fase. Elaboración propia.

## Verificación del movimiento en inventario

El enunciado pide «verificar que el movimiento se refleje en el módulo de inventario». Mostrarlo con un antes y después del mismo producto, y con el movimiento registrado en Inventario › Informes › Historial de movimientos.

| Producto | Existencia antes | Recibido | Existencia esperada | Existencia obtenida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FRE-001 | 6 | 44 | 50 |  |
| LUB-004 | 8 | 72 | 80 |  |
| LUB-007 | 0 | 24 | 24 |  |
| ELE-007 | 0 | 30 | 30 |  |

Tabla __. Efecto de las recepciones en el inventario. Elaboración propia.

[ captura: historial de movimientos mostrando la entrada de FRE-001 desde el proveedor a WH/Existencias ]

Figura __. Movimiento de inventario generado por la recepción. Elaboración propia.

# Proceso de cotización a clientes

ROL 2 — Carga manual, cotizaciones, inventario y medición   ·   Responsable: Jemima Solmaira Chavajay

La otra mitad de los 15 puntos de «Procesos de compras y cotizaciones». El enunciado pide tres cosas: configurar un flujo de cotización para clientes específicos, generar cotizaciones personalizadas y mostrar cómo una cotización se convierte en pedido o venta. Detalle en el MU-02, capítulos 2 y 3.

## Configuración del flujo

Qué hace que la cotización a un taller sea distinta de la de un particular: una tarifa «Talleres B2B» con descuento por volumen asignada a los clientes del segmento taller, el plazo de validez de la cotización y, si lo configuran, las condiciones de pago. Explicar por qué: en el caso, los talleres piden cotización antes de comprar y son el segmento que más compra.

| Elemento | Configuración | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Tarifa Talleres B2B |  |  |
| Validez de la cotización |  |  |
| Plazo de pago de talleres |  |  |

Tabla __. Configuración del flujo de cotización. Elaboración propia.

## Cotizaciones generadas

| Cotización | Cliente | Productos | Número en Odoo | Total | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio Técnico El Pistón | FRE-004 × 4 · LUB-001 × 6 | S0000_ |  |  |
| 2 | MotoClínica Villa Nueva | LLA-001 × 5 · LLA-006 × 10 | S0000_ |  |  |
| 3 | Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz | CAS-003 × 1 · CAS-004 × 1 | S0000_ |  |  |
| 4 | Taller Dos Ruedas Mixco | FRE-003 × 3 | S0000_ |  |  |

Tabla __. Cotizaciones personalizadas. Elaboración propia.

## De la cotización al pedido y a la venta

Seguir la cotización 1 de punta a punta: cotización enviada, pedido confirmado, entrega validada (el inventario baja), factura publicada. Una fila por documento con su número real. Este es el mismo flujo que en la Fase 3 va a disparar el sitio web.

| Etapa | Documento | Número | Efecto verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotización | Presupuesto enviado al cliente |  | El cliente recibe el PDF por correo |
| Pedido | Pedido de venta confirmado |  | Se genera la entrega |
| Entrega | Orden de entrega validada | WH/OUT/0000_ | FRE-004 baja de 8 a 4; LUB-001 de 60 a 54 |
| Factura | Factura de cliente publicada | INV/2026/0000_ | Queda la cuenta por cobrar |

Tabla __. Trazabilidad de la cotización 1. Elaboración propia.

# Informe de inventario

ROL 2 — Carga manual, cotizaciones, inventario y medición   ·   Responsable: Jemima Solmaira Chavajay

El enunciado pide un reporte con tres cosas: existencias actuales, órdenes pendientes de proveedores y alertas de stock bajo. Se hace con los reportes nativos de Odoo (y se exporta a Excel como respaldo). Hacerlo DESPUÉS de que el rol 3 cierre las compras y vos las cotizaciones, para que los números sean los finales. Detalle en el MU-02, capítulo 4.

## Existencias actuales

Captura del reporte de existencias agrupado por categoría, y una tabla resumen. Comparar el valor total con los Q 45,000 iniciales y explicar la diferencia (entraron compras, salieron ventas).

| Categoría | SKU | Unidades en existencia | Valor al costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubricantes y filtros |  |  |  |
| Frenos y transmisión |  |  |  |
| Llantas y neumáticos |  |  |  |
| Sistema eléctrico e iluminación |  |  |  |
| Cascos y protección |  |  |  |
| Accesorios y equipaje |  |  |  |
| Total | 38 |  |  |

Tabla __. Existencias al cierre de la fase por categoría. Elaboración propia.

[ captura: reporte de existencias agrupado por categoría de producto ]

Figura __. Existencias actuales. Elaboración propia.

## Órdenes pendientes de proveedores

| Número | Proveedor | Productos | Fecha prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distribuidora Llantera del Sur | LLA-002 × 16 |  | Por recibir |
|  | Grupo Eléctrico Moto GT | ELE-002 × 88 |  | Solicitud enviada |

Tabla __. Órdenes pendientes de proveedores. Elaboración propia.

## Alertas de stock bajo

La alerta es el reporte de reabastecimiento: productos cuya existencia pronosticada está por debajo del mínimo. Explicar qué producto aparece, por qué y qué documento lo resuelve. Si al cierre sigue en la lista uno que ya tiene compra en camino, decirlo: la alerta mira la existencia, la compra mira la llegada.

| Producto | Existencia | Mínimo | Máximo | Acción en curso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLA-002 | 0 | 4 | 16 | Compra 4 por recibir |
| ELE-002 | 12 | 30 | 100 | Compra 5 en solicitud |

Tabla __. Alertas de stock bajo al cierre de la fase. Elaboración propia.

# Plantillas de correo electrónico

ROL 4 — CRM: correo, campañas y pipeline   ·   Responsable: Brayan Emanuel García

Parte de los 10 puntos de «Envío de correos desde CRM». El enunciado pide 2 plantillas de temática distinta y fija lo que cada una debe traer: logotipo y nombre de la empresa, imagen o banner, y texto breve con llamado a la acción. El logo y dos banners de propuesta están en 3_Archivos_Datos/marca. Detalle en el MU-03, capítulo 2.

| Elemento exigido | Plantilla 1: Promoción especial | Plantilla 2: Fidelización y recordatorio |
| --- | --- | --- |
| Asunto del correo |  |  |
| Logotipo y nombre |  |  |
| Imagen o banner |  |  |
| Mensaje |  |  |
| Llamado a la acción |  |  |
| Segmento al que apunta |  |  |

Tabla __. Contenido de las plantillas de correo. Elaboración propia.

[ captura: plantilla 1 terminada en el editor de Email Marketing ]

Figura __. Plantilla de promoción especial. Elaboración propia.

[ captura: plantilla 2 terminada en el editor de Email Marketing ]

Figura __. Plantilla de fidelización. Elaboración propia.

# Campaña publicitaria en el CRM

ROL 4 — CRM: correo, campañas y pipeline   ·   Responsable: Brayan Emanuel García

La otra parte de los 10 puntos. El enunciado pide seleccionar al menos un segmento, asociarle una de las plantillas y simular el proceso completo. La rúbrica: «Se configuran plantillas y se ejecuta una campaña correctamente». Mostrar el filtro del segmento, el envío y la evidencia de que los correos salieron (estadísticas de la campaña y los correos recibidos en el servidor de correo).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre de la campaña |  |
| Plantilla asociada |  |
| Segmento (filtro de destinatarios) |  |
| Destinatarios |  |
| Fecha y hora de envío |  |
| Enviados / entregados / fallidos |  |

Tabla __. Configuración y resultado de la campaña. Elaboración propia.

[ captura: estadísticas de la campaña enviada en Email Marketing ]

Figura __. Resultado del envío de la campaña. Elaboración propia.

[ captura: bandeja del servidor de correo con los mensajes de la campaña recibidos ]

Figura __. Correos de la campaña recibidos. Elaboración propia.

# Tablero de clientes: pipeline de ventas

ROL 4 — CRM: correo, campañas y pipeline   ·   Responsable: Brayan Emanuel García

El enunciado pide al menos 4 etapas, un mínimo de 5 clientes ficticios repartidos en ellas y al menos uno movido por TODAS las etapas mostrando la trazabilidad. Los clientes salen de la base cargada (talleres y entusiastas). La trazabilidad se demuestra con el historial de la oportunidad, que registra cada cambio de etapa con fecha y usuario. Detalle en el MU-03, capítulo 4.

| Etapa | Qué significa en RutaMoto | Criterio para pasar a la siguiente |
| --- | --- | --- |
| Nuevo lead |  |  |
| Contactado |  |  |
| Cotización enviada |  |  |
| Negociación |  |  |
| Ganado / Perdido |  |  |

Tabla __. Etapas del pipeline de ventas. Elaboración propia.

| Oportunidad | Cliente | Segmento | Ingreso esperado | Etapa final |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla __. Oportunidades del tablero. Elaboración propia.

[ captura: vista Kanban del pipeline con las 5 oportunidades repartidas en las etapas ]

Figura __. Pipeline de ventas de RutaMoto. Elaboración propia.

[ captura: historial de la oportunidad que recorrió todas las etapas ]

Figura __. Trazabilidad de la oportunidad a través de las etapas. Elaboración propia.

# Medición de logros y resultados de la fase

ROL 2 — Carga manual, cotizaciones, inventario y medición   ·   Responsable: Jemima Solmaira Chavajay

5 puntos: «Se definen indicadores y se valida la ejecución del proceso». Dos partes. Primera: los indicadores del PROCESO de esta fase, medidos con los datos reales de Odoo. Segunda: la validación del flujo, es decir, que un dato cargado recorre el sistema de punta a punta. Y por primera vez el KPI 5 de la Fase 1 (quiebre de stock) se puede calcular con datos reales: hacerlo.

## Indicadores del proceso

| Indicador | Cómo se calcula | Meta | Resultado | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exactitud de la carga masiva | Registros importados sin error ÷ registros del Excel × 100 | 100 % |  |  |
| Cuadre del inventario | Valor inicial en Odoo − valor del Excel | Q 0.00 |  |  |
| Quiebre de stock (KPI 5) | SKU con existencia cero ÷ SKU activos × 100 | ≤ 5 % |  |  |
| Cumplimiento de compras | Órdenes recibidas completas ÷ órdenes confirmadas × 100 | ≥ 75 % |  |  |
| Conversión de cotizaciones | Cotizaciones confirmadas ÷ cotizaciones enviadas × 100 | ≥ 50 % |  |  |
| Entrega de la campaña | Correos entregados ÷ destinatarios del segmento × 100 | ≥ 95 % |  |  |

Tabla __. Indicadores del proceso de la Fase 2. Elaboración propia.

Las metas de compras, cotizaciones y campaña son propuesta: ajústenlas si tienen mejor criterio, pero decidan antes de medir, no después.

## Validación del flujo de punta a punta

Seguir un solo producto por todo el sistema y mostrar que cada módulo ve el mismo dato. Sugerido: FRE-001, que entra por importación, cae bajo el mínimo, dispara la compra, se recibe y sale en la cotización 1 si la usan.

| Paso | Módulo | Qué se verifica | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Importación | FRE-001 existe con 6 unidades |  |
| 2 | Inventario | Aparece en la alerta de stock bajo |  |
| 3 | Compras | La alerta genera la solicitud de cotización al proveedor correcto |  |
| 4 | Inventario | La recepción sube la existencia a 50 |  |
| 5 | Ventas | Una cotización lo ofrece con existencia disponible |  |
| 6 | CRM | El cliente de la cotización tiene la venta en su historial |  |

Tabla __. Validación del flujo de extremo a extremo. Elaboración propia.

# Conclusiones

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

Tres o cuatro conclusiones, cada una apoyada en una tabla de este informe. No resumir lo que se hizo: decir lo que se aprendió. Candidatas: qué obligó el orden de dependencias de la carga; qué mostró la medición del quiebre de stock con datos reales; qué costó más de lo previsto y por qué. Cerrar con lo que queda para la Fase 3 y los riesgos abiertos (el túnel, el ambiente en una sola laptop).

# Bibliografía

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

Mismo formato de citación que la Fase 1. Agregar la documentación de Odoo 18 que se haya consultado: importación de datos, inventario, compras, ventas, email marketing y CRM, con fecha de consulta.

- Odoo S.A. (2026). Odoo 18.0 documentation: Import data into Odoo. Recuperado el __ de ______ de 2026 de https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/essentials/export_import_data.html

# Anexos

ROL 1 — Consolidación, datos maestros e informe   ·   Responsable: Santiago Julián Barrera Reyes

| Anexo | Descripción | Ubicación / enlace |
| --- | --- | --- |
| A | Archivo de datos maestros | 3_Archivos_Datos/RutaMoto_datos_maestros_Fase2.xlsx |
| B | Imágenes de producto y material de marca | 3_Archivos_Datos/imagenes_productos y 3_Archivos_Datos/marca |
| C | Manuales de usuario MU-00 a MU-03 | 2_Manuales_Usuario/Manuales_Usuario_Fase2_Grupo14.pdf |
| D | Video: cadena de suministros (carga y compras) | enlace de Drive |
| E | Video: cotizaciones e informe de inventario | enlace de Drive |
| F | Video: plantillas, campaña y pipeline del CRM | enlace de Drive |
| G | Respaldo de la base al cierre de la fase | nombre del .zip en Drive |